## Slide 1
Informe Mensual, Junio 2014
Secretaría de
Servicios Públicos
Administración 2012-2015

## Slide 2
PIPAS | 
COLONIAS BENEFICIADAS | EFECTIVIDAD
BOSQUES DE SAN PEDRO | 95%
BUROCRATAS DE GUADALUPE | 90%
SAN ANTONIO | 100%
CHARCO AZUL | 100%
10 DE MAYO | 90%
EJIDO CALDERON | 95%
HACIENDA SAN ANTONIO | 100%
HACIENDA SAN MATEO | 100%
HECTOR CABALLERO | 100%
LA ESPERANZA | 100%
LOMAS DEL SOL | 90%
LOS ENCINOS | 100%
VISTAS DEL RIO | 100%
LOS HUERTOS | 100%
SAN MATEO | 100%
HACIENDA SAN ROQUE | 95%
DESGLOSE TONELAJE MUNICIPIO |  |  | 
RECOLECCION MUNICIPIO | BRIGADAS DE LIMPIEZA | TIRADERO LA ESPERANZA | TOTAL
355 TON | 29 TON | 112 TON | 496
No.de viajes de pipas totales en el mes: 415 * 886 por recorrido = $367,690 x mes.
Dirección de Limpia
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
RECOLECCION DE BASURA2014 |  | 
MES | SETASA | MUNICIPIO
ABRIL | 5275 | 300
MAYO | 5247 | 280
JUNIO | 5354 | 496
Junio-13 | 
MUNICIPIO | SETASA
385 | 4,112
Junio-14 | 
MUNICIPIO | SETASA
496 | 5,354
COSTO POR VIAJE DE PIPAS |  | 
Descripción | Operación | Costo diario
Sueldo Chofer | $6,200 mens /26 días laborados | 240
Sueldo Ayudante | $5,200 mens / 26 días laborados | 200
Diésel | 35 Lts. *12.73 el litro aprox. | 446
TOTAL |  | 886
Mayo 2,936,000
Junio 4,190,000 (5 pipas)
Reportes de Atención Ciudadana |  |  | 
Total | Atendidos | Pendientes | Efectividad
30 | 30 | 0 | 100%
Total Efectividad 98%

## Slide 3
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
Parques, Ornato y Forestación
Meta del Mes | Sembrado | Avance
255 | 314 | 100%
Forestación Junio | Forestación Mayo | Diferencia
314 | 23 | +291
Junio 2014 | Junio 2013
51 | 88
Deshierbe de plazas
Forestación
Inventario de árboles
Encinos
348
Meta | Avance | Faltante
5,000 | 4,137 | 863
Objetivo Total de Forestación
TOTAL DE REPORTES | ATENDIDOS | PENDIENTES | EFECTIVIDAD
22 | 10 | 12 | 45%
Reportes de Atención ciudadana

## Slide 4
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
Alumbrado Público
Trabajos en Colonias Prioritarias

## Slide 5
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
Mantenimiento Público
Acción realizada | Detalle Informativo |  |  |  |  |  | 
Brigada en la colonia Cometas | Mantenimiento, rehabilitación, reparación e instalación de los siguientes juegos en 15 plazas: 3 Columpios, 10 resbaladeros,1 Pasamanos, 4 Sube y baja, 20 Bancas, 2 Porterías,1 Sesto para basura. |  |  |  |  |  | 
 | Recolección de escombro: 156 m³, recolectados en 36 calles |  |  | Limpieza de rejilla: retiro de 7 m³ de tierra y basura. |  |  | 
 | Limpieza de áreas verdes (con maquinaria y camiones): 5 áreas, acarreo de 100 viajes con un total de 1,400 Metros³. |  |  |  |  |  | 
Desazolve del arroyo en la colonia Valle de Vaquerías | Desazolve dentro del puente: 80 cm de alto x 4 mts de ancho x 80 mts de longitud, limpieza y desazolve del arroyo: 350 mts |  |  |  |  |  | Objetivo terminado
Limpieza en la lateral del avenida Valladolid en la colonia Praderas de San Juan | Problemática: Estancamiento de agua |  |  |  |  |  | 
 | Objetivo: 1,500 mts. Lineales | Objetivo terminado |  | Acarreo de 119 Viajes. |  | M³: 1,600 | 
Limpieza y emparejamiento de la calle sección 1 de la colonia Lomas del Sol | Retiro de escombro y basura |  |  |  |  |  | 
 | Objetivo: 2.14km (100%) | Avance: 1.07 km (50%) |  | Acarreo de 15 viajes |  | M³: 210 | 
Reparación de 5 Rejillas Pluviales en la colonia Coahuila | Calles: Torreón y clohete: 1 Torreón y Monclova: 2 Clohete y Saltillo: 1 Torreón e Iguala: 1 |  | Trabajos Realizados: Construcción e instalación de rejillas |  | Continuidad con censo en el mes julio |  | 
Censo de alcantarillado / rejillas pluviales del Municipio
Programa de Limpieza en las brechas clandestinas
Programa de Limpieza en tiraderos clandestinos
Plan de Trabajo Julio 2014

## Slide 6
LLANTAS USADAS
PERSONAL
MATERIAL
TIEMPO
DE CAMPO DE TALLER
FIGURAS REALIZADAS
COMETAS
BASE NOMENCLATURA
EN LLANTA
4 BANCAS EXTRAS TIPO 8
BASE NOMENCLATURA
5TI1PO 8
RANCHITO
5 JGOS. DE MESA CON BANCOS,
4 BANCAS TIPO 8,PIRÁMIDE
Y MURETE
153
5
36 CARRETILLAS,6 CEMENTO
3 MTS. VARILLA DE ½,3 CTAS. DE PINTURA,6 MTS.SOGA,ARENA #5
4 CARRETILLAS,8 LTS. THINER
4 DÍAS
5
12
1 MTO. MIXTO,4 CEMENTO
5 MTS. VARILLA DE ½,1 CTAS. DE PINTURA,4 MTS.SOGA
ARENA #5, 2 CARRETILLAS,6 LTS. THINER
10 DÍAS
SIERRA VISTA
630
28
4
4 CTS.. MIXTO,1/2 CEMENTO
1 MTS. VARILLA DE ½,,6 LTS. DE PINTURA,2 MTS.SOGA
ARENA #5, 1/2 CARRETILLAS,2 LTS. THINER
2 DIAS
1 ELEFANTE
1 JUIRAFA,1 CEBRA
1 MINI PIRÁMIDE
VILLAS
DE SAN JUAN
3
REDONDEL DE CANCHA
MACETONES
83
4
2½ CUBETAS. DE PINTURA
,6 LTS. THINER
7 DÍAS
U.DEPORTIVA
BASE NOMENCLATURA
EN LLANTA
2 BANCAS DOBLES
10 DÍAS
16 CARRETILLAS,3 1/2CEMENTO
3 MTS. VARILLA DE ½,2 1/2 CUTAS. DE PINTURA, ARENA #5
4 CARRETILLAS,6 LTS. THINER
10
159
CAMPO
TALLER
8
1053
TOTAL EN CAMPO
1061
Proyecto INTECO
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015

## Slide 7
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
Requerimientos | Colonias | Terrenos Limpios | Notificados | Pendientes | Pendientes por Limpiar
79 | Centro y América Unida | 07 | 22 | 47 | 19
Terrenos Baldíos
Acción | Descripción | Avance
Multas Pendientes a personas que hicieron caso omiso al requerimiento. | Junta con el Tesorero para implementar el cobro. | 30%
13 terrenos Santa Mónica por requerir | En proceso la elaboración de los requerimientos | 40%
9 terrenos Balcones de Zirandaro | En proceso la elaboración de los requerimientos | 40%
9 terrenos en programación Santa Mónica | Se comenzó la limpieza | 50%
Plan para Julio 2014:
° Realizar un censo de las colonias prioritarias para determinar cuantos terrenos baldíos hay en existencia y su estatus.
° Se elaborará un control de quejas para cuantificar lo atendido vs lo pendiente del mes.
Se inspeccionaron 45 Colonias en el mes, 153 personas fueron revisadas dando un total de 13 multas .

## Slide 8
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
Atención Ciudadana
DIRECCIÓN | TOTAL |  | DIFERENCIA | ATENDIDOS |  | DIFERENCIA | PENDIENTES |  | DIFERENCIA | EFECTIVIDAD | 
 | MAYO | JUNIO |  | MAYO | JUNIO |  | MAYO | JUNIO |  | MAYO | JUNIO
Alumbrado | 377 | 187 | 190 | 14 | 0 | 14 | 363 | 187 | 176 | 5% | 0
Limpia | 54 | 30 | 24 | 50 | 30 | 23 | 4 | 0 | 0 | 93% | 100%
Ornato | 45 | 22 | 23 | 28 | 10 | 18 | 17 | 12 | 5 | 62% | 45%
Mtto. Publico | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 23% | 15%
Bacheo | 64 | 18 | 45 | 5 | 0 | 5 | 59 | 18 | 41 | 7% | 0%
Total | 570 | 277 | 293 | 104 | 40 | 80 | 466 | 237 | 229 | 18% | 14%
Comparativo Mensual Mayo – Junio (Corte al 21 de Junio)

## Slide 9
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
Atención Ciudadana
DIRECCIONES | TOTAL DE REPORTES | ATENDIDOS | PENDIENTES | EFECTIVIDAD
Limpia | 154 | 147 | 7 | 95%
Ornato | 195 | 140 | 55 | 72%
Mantenimiento Publico | 103 | 59 | 44 | 57%
TOTAL | 452 | 346 | 106 | 76%
DIRECCIONES | TOTAL DE REPORTES | ATENDIDOS | PENDIENTES | EFECTIVIDAD
Alumbrado | 2029 | 595 | 1434 | 30%
Limpia | 154 | 147 | 7 | 95%
Ornato | 195 | 140 | 55 | 72%
Mantenimiento Publico | 103 | 59 | 44 | 57%
Bacheo | 320 | 56 | 264 | 17%
Total | 2801 | 997 | 1804 | 36%
Atención Ciudadana (Acumulado)
Reportes sin Bacheo y Alumbrado (Acumulado)

## Slide 10
Secretaría de Servicios Públicos, Admón. 2012-2015
Recursos Humanos
Se recibió la Administración con 404 empleados activos, se han realizado 220 bajas, 16 cambios y 133 altas a la fecha para una planta laboral de 272 empleados en las diferentes Direcciones, de los cuales 3 son incapacidades por causas permanentes.
Área | No. de empleados | Necesidades de personal
Dirección de Limpia | 103 | 9
Parques Ornato y Forestación | 78 | 6
Mantenimiento | 62 | 7
Alumbrado Público | 15 | 4
Administración | 11 | 0
Incapacitados | 03 | ---
Total de empleados | 272 | 26
Estatus
Noviembre 2012- Junio 2014